**برنامه زمان بندی خرید و ساخت کالا**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه زمان بندی ساخت .................................................................** | | | | زمان کل: |
| ID | نوع | عنوان فعالیت | پیش نیاز | زمان مورد نیاز (روز) |
| 1 | مایلستون | شروع قرارداد (تاریخ ابلاغ قرارداد / واریز پیش پرداخت / .. ) | - | 0 |
| 2 | فعالیت | ثبت سفارش و ارسال اسناد مثبته برای کارفرما | 1 |  |
| 3 | فعالیت | تأمین تجهیزات و متریال مورد استفاده | 2 | 0 |
| 4 | فعالیت | فرآیند ساخت نمونه اول | 3 |  |
| 5 | فعالیت | فرآیند ساخت مابقی اقلام درخواستی | 4 | 0 |
| 6 | فعالیت | حمل و تحویل به انبار نیروگاه طوس | 5 |  |
| 7 | مایلستون | تائید محموله تحویلی به انبار توسط کارفرما (یا ناظر قرارداد) | 6 | 0 |
| 8 | مایلستون | تحویل موقت | 7 | 0 |

* رنگ زرد فعالیت هایی که بایستی توسط پیمانکار انجام شود و مناقصه گر بایستی زمان هر آیتم و زمان کل پروژه را در اسناد ارائه دهد.
* رنگ آبی مایلستون های پروژه که عموما نیاز به تایید کارفرما دارد.